**REPUBLIKA HRVATSKA**

**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

**10 000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80**

**DOKUMENTACIJA O NABAVI**

Za projekt sufinanciran od EU

**NADZOR NAD PROJEKTIRANJEM I IZVOĐENJEM RADOVA**

**SANACIJE JAME SOVJAK**

**KNJIGA 2**

**Ugovorna dokumentacija**

**JAVNO NADMETANJE**

EV. BROJ: E-VV-7/2019

**Zagreb, veljača 2019. godine**

****

Ova Dokumentacija o nabavi se sastoji od:

##### Knjiga 1 Upute ponuditeljima i obrasci

##### **Knjiga 2 Ugovorna dokumentacija**

##### Knjiga 3 Projektni zadatak

##### Knjiga 4 Troškovnik

##### Knjiga 5 Podloge

**Knjiga 2**

**Dio 1**

**Ugovorna dokumentacija**

*UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD PROJEKTIRANJEM I IZVOĐENJEM RADOVA SANACIJE JAME „SOVJAK“*

**UGOVORNE STRANE:**

1. **Naručitelj:**

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska

KLASA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

URBROJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(mjesto i datum), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Izvršitelj:**

**(naziv)**

(mjesto i adresa)

Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(mjesto i datum) \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska\_ OIB: 85828625994\_\_

(u nastavku: Naručitelj) kojeg zastupa Dubravko Ponoš/Andreja Bartolić, direktor/tajnik po specijalnoj punomoći

i

**(**Naziv i adresa Izvršitelja**)\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(u nastavku: Izvršitelj) kojeg zastupa \_\_\_

(u daljnjem tekstu: ugovorne strane)

na temelju provedenog otvorenog postupka nabave velike vrijednosti za pružanje usluga nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame „Sovjak“, a prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj EV. BROJ [upisati] od [upisati datum objave], Odluke o odabiru [upisati ur.broj] od [upisati datum odluke] te Ponude br. ….. Ponuditelja/Zajednice ponuditelja (naziv, adresa, grad, OIB: …………)

sklapaju slijedeći

**UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD PROJEKTIRANJEM I IZVOĐENJEM RADOVA SANACIJE JAME „SOVJAK“**

**Članak 1. PREDMET UGOVORA I OPSEG USLUGA**

1. Na temelju prethodno navedenih činjenica, Naručitelj povjerava a Izvršitelj prihvaća obvezu izvršenja usluge nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame „Sovjak“ a sve u skladu s Dokumentacijom o nabavi (Knjiga 1), Projektnim zadatkom (Knjiga 3), Ponudom Izvršitelja te Troškovnikom, koji se smatraju sastavnim dijelovima ovog Ugovora.
2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se usluge nadzora, koje su predmet ovog Ugovora, provoditi sukladno Uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine) (u daljnjem tekstu: Ugovor o projektiranju i građenju), kojeg će Naručitelj zaključiti s izabranim Izvođačem radova, Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18), Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), Zakonu o zaštiti okoliša ([80/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html),[153/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html), [78/15](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1498.html), [12/18](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_02_12_264.html), 118/18), Zakonu o zaštiti zraka (NN [130/11](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2601.html), [47/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_47_874.html), [61/17](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_61_1381.html), 118/18) te sukladno svim ostalim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju građenje, projektiranje, geodetske poslove, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom i sve povezane poslove obuhvaćene ovim predmetom nabave kao i ostalim važećim propisima u Republici Hrvatskoj i EU.
3. Ugovorne strane su suglasne da se Izvršitelj obvezuje izvršiti usluge u cjelokupnom opsegu iz Knjige 3 (u daljnjem tekstu: Usluge).

**Članak 2. PRAVO I JEZIK UGOVORA I NAČINI KOMUNIKACIJE**

1. Mjerodavno pravo za ovaj Ugovor je pravo Republike Hrvatske.
2. Jezik Ugovora je hrvatski jezik. Sva usmena i pisana komunikacija ugovornih strana te sva tehnička dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku uključujući i pružanje drugih ugovorenih usluga (npr. prezentacije i pripadajući pisani materijali).
3. Strani Ugovaratelj mora osigurati dostatan kapacitet prevođenja kako bi omogućio nesmetan rad svog osoblja, korištenje hrvatskih propisa i obavljanje komunikacije s Naručiteljem.
4. Komunikacija između ugovornih strana odvijat će se putem pošte (ili ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga), telefona, telefaksa, elektroničke pošte ili osobnom dostavom pisane komunikacije (pismena) predstavnicima ugovornih strana, koje će ugovorne strane imenovati u roku od 7 dana od dana stupanja Ugovora na snagu.
5. Komunikacije od čijeg primitka sukladno ovom Ugovoru ili, neizravno, ugovoru o projektiranju i građenju, teče rok te pisane komunikacije kojima se izdaju: obavijest, zahtjev, pristanak, odobrenje, potvrda ili odluka, moraju biti u pisanom obliku i moraju se uputiti telefaksom, preporučeno poštom (ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga) ili osobnom dostavom na dokaziv način, odnosno tako da ugovorna strana koja je uputila pisanu komunikaciju raspolaže dokazom da je ugovorna strana kojoj je komunikacija upućena isto i zaprimila (povratnica/dostavnica, izvještaj o uspješnom slanju telefaksom ili potvrda o primitku izdana od ugovorne strane kojoj je pismeno upućeno u slučaju osobne dostave i sl.).

**Članak 3. ČLANOVI ZAJEDNICE I PODUGOVARATELJI (ako je primjenjivo)**

1. Ukoliko je Izvršitelj zajednica gospodarskih subjekata, Izvršitelj izvršava Ugovor sukladno svojoj zajedničkoj ponudi u kojoj je navedeno koji dio Ugovora izvršava pojedini član zajednice. Neovisno o tom, članovi zajednice Naručitelju solidarno odgovaraju za izvršenje Ugovora.
2. Ukoliko je Izvršitelj zajednica gospodarskih subjekata, Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice za onaj dio Ugovora koji je on izvršio, ukoliko zajednica nije odredila drugačije, sukladno čl. 6 Ugovora.
3. Zajednica gospodarskih subjekata odredit će osobu s kojom će se u ime zajednice odvijati komunikacija s Naručiteljem u svrhu izvršavanja Ugovora, sukladno obvezi iz čl. 2 Ugovora.
4. Podugovaratelji su gospodarski subjekti koje je Ugovaratelj naveo u svojoj ponudi kao podugovaratelje i čiji su podaci navedeni u ponudbenom listu koji je dio ovog Ugovora, te gospodarski subjekti koje je Ugovaratelj uveo u svojstvu podugovaratelja tijekom izvršenja Ugovora, sukladno ovom članku Ugovora.
5. Podugovaratelji navedeni u ponudi su sljedeći:
   1. Podugovaratelj 1:
      1. podatci (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja),
      2. predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor.
   2. Podugovaratelj *n (upisati prema broju podugovaratelja iz ponude)*:
      1. podatci (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja),
      2. predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor.
6. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvršitelja za izvršenje bilo koje obveze iz ovog Ugovora. Izvršitelj će biti odgovoran za postupke, neispunjenje obveza i nemar svojih podugovaratelja i njegovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika, kao da su to postupci, neispunjenje obveza i nemar Ugovaratelja, njegovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika.
7. Podugovaranjem se ne stvaraju ugovorne obveze između bilo kojeg podugovaratelja i Naručitelja.
8. Izvršitelj može tijekom izvršenja Ugovora podnijeti pisani zahtjev Naručitelju za:
   1. promjenu podugovaratelja; ili
   2. preuzimanje izvršenja dijela Ugovora kojeg je prethodno dao u podugovor; ili
   3. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja, uz uvjet da njihov ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije.
9. Zahtjev iz prethodnog stavka Izvršitelja je dužan predati najkasnije 60 dana prije planiranog početka aktivnosti predloženog podugovaratelja, vodeći računa o rokovima za izvršenje obveza određenih Ugovorom. Izvršitelj je uz zahtjev dužan priložiti:
   1. naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta) i broj računa podugovaratelja;
   2. predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor.
   3. eESPD za podugovaratelja
10. Prije odobravanja zahtjeva iz stavka 8. ovog članka, Izvršitelj je dužan Naručitelju dostaviti i važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podugovaratelj:
    1. nije u situacijama koje predstavljaju osnove za isključenje koji su u postupku javne nabave bili propisani Dokumentacijom o nabavi u odnosu na podugovaratelje,
    2. ispunjava uvjete koji se odnose na ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost ukoliko se Izvršitelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja sposobnosti oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg mijenja,
    3. posjeduje važeće ovlaštenje ili je član određene organizacije kada je sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi potrebno dostaviti takav dokaz za podugovaratelja.
11. Naručitelj će obavijestiti Izvršitelja o svojoj odluci u roku od 30 dana od primitka urednog i potpunog zahtjeva, uključujući i sve podatke i dokumente propisane ovim člankom, a u slučaju odbijanja zahtjeva mora navesti razloge odbijanja.
12. Naručitelj i Izvršitelj će sklopiti dodatak ugovora nakon odobrenja predloženog podugovaratelja.
13. Sklapanje podugovora s novim podugovarateljem bez odobrenja Naručitelja predstavlja kršenje ugovornih obveza te Naručitelj može, bez službene obavijesti, primijeniti odredbe predviđene članom 15. (Raskid od strane Naručitelja).

**Članak 4. UGOVORNA CIJENA**

1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će za izvršenje Usluga iz članka 1. i članka 2. ovog Ugovora Naručitelj Izvršitelju isplatiti ugovornu cijenu od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (slovima:\_\_\_) kn bez PDV-a, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuna (slovima: ) s PDV-om.
2. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i obuhvaća sve troškove Izvršitelja potrebne za izvršenje Usluga utvrđenih u Prilogu 1. Smatra se da je Izvršitelj prilikom podnošenja ponude uzeo u obzir sve što je potrebno za potpuno i pravilno izvršenje ugovornih obveza te da je u ponuđenu cijenu uključio sve troškove povezane s predmetom Ugovora.
3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da sadašnji ili bivši zaposlenici i suradnici Izvršitelja nemaju pravo tražiti od Naručitelja isplatu bilo kakvih vlastitih potraživanja prema Izvršitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.
4. Izvršitelj odgovara Naručitelju u potpunosti za štetu, koju Naručitelj kao tuženik ili sutuženik pretrpi prilikom realizacije potraživanja iz stavka 3. ovog članka.

**Članak 5. JAMSTVA**

1. Jamstvo za uredno ispunjenje ovog Ugovora u obliku bankarske garancije koja mora biti bezuvjetna, „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 10% (deset posto) od Ugovorne cijene bez PDV-a, predaje se Naručitelju. Ukoliko Izvršitelj ne dostavi bankarsku garanciju istovremeno s dostavom Ugovora potpisanog od strane Izvršitelja, ovaj Ugovor neće stupiti na snagu. U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dati bilo koji ili svi članovi zajednice gospodarskih subjekata, a u tom slučaju Naručitelju se dostavljaju pojedinačne bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora. Ako članovi zajednice gospodarskih subjekata dostavljaju bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora pojedinačno, zbroj svih pojedinačnih iznosa iz pojedinačnih bankarskih garancija za uredno ispunjenje ugovora mora odgovarati iznosu u kunama, tražen ovim Ugovorom. Svaki član zajednice u svom jamstvu mora navesti da je Izvršitelj Zajednica gospodarskih subjekata.
2. Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije Izvršitelj ima mogućnost dati novčani polog u iznosu visine jamstva traženom u prethodnom stavku. Ukoliko Izvršitelj ne uplati novčani polog kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora najkasnije istovremeno s dostavom Ugovora potpisanog od strane Izvršitelja, ovaj Ugovor neće se smatrati zaključenim.
3. Ukoliko Izvršitelj prilikom dostave potpisanih primjeraka Ugovora ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, Naručitelj je obvezan naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili poništiti postupak javne nabave ukoliko za to postoje razlozi.
4. U slučaju produženja roka izvršenja ugovora iz čl. 7. Ugovora, Izvršitelj će dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora s rokom važenja 30 dana nakon isteka produženog roka izvršenja ugovora, sukladno prethodno navedenim uvjetima.
5. Ukoliko za vrijeme trajanja Ugovora pravna osoba koja daje jamstvo prestane biti sposobna jamčiti za uredno ispunjenje Ugovora ili jamstvo prestane vrijediti, Izvršitelj mora dostaviti novo jamstvo pod istim uvjetima koje sadrži prethodno jamstvo. Ukoliko Izvršitelj ne dostavi novo jamstvo, Naručitelj može zadržati nepodmirene iznose po Ugovoru u ukupnom iznosu jamstva ili raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu. Na zadržana sredstva Izvršitelj nema pravo obračunati kamate.
6. Bankarska garancija biti će naplaćena (protestirana), odnosno novčani polog dan kao jamstvo za uredno ispunjenje ovog Ugovora bit će zadržan, u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Izvršitelja. Ukoliko je jamstvo dano u obliku bankarske garancije, ista će biti naplaćena u slučaju prijetećeg isteka roka valjanosti jamstva prije isteka Roka izvršenja usluga.
7. Naručitelj ima pravo zatražiti aktiviranje jamstva za sve iznose za koje davatelj jamstva odgovara u skladu s izdanim jamstvom zbog povrede obveza od strane Izvršitelja, u skladu s odredbama jamstva i do visine iznosa na koje ono glasi. Prije postavljanja zahtjeva za naplatom jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, Naručitelj će o tome obavijestiti Izvršitelja i u toj obavijesti navesti razlog aktiviranja jamstva. Naručitelj ima pravo naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora neovisno o tome koji član zajednice je dao jamstvo i neovisno koji član je načinio propust u izvršenju ugovorenih usluga.
8. Ukoliko jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora ostane neaktivirano, Naručitelj će ga Izvršitelju vratiti u roku od 30 dana od dana ispunjenja svih ugovornih obveza od strane Izvršitelja.
9. Izvršitelj u roku od 7 dana od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju sukladno članku 10. Ugovora o radovima dostavlja Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije koja mora biti bezuvjetna, „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 5% (pet posto) od Ugovorne cijene bez PDV-a s rokom važenja najmanje 30 dana nakon isteka jamstvenog roka sukladno Ugovoru o radovima. U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dati bilo koji ili svi članovi zajednice gospodarskih subjekata, a u tom slučaju Naručitelju se dostavljaju pojedinačne bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora. Ako članovi zajednice gospodarskih subjekata dostavljaju bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku pojedinačno, zbroj svih pojedinačnih iznosa iz pojedinačnih bankarskih garancija mora odgovarati iznosu u kunama, tražen ovim Ugovorom. Svaki član zajednice u svom jamstvu mora navesti da je Izvršitelj Zajednica gospodarskih subjekata.
10. Umjesto dostavljanja Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije Izvršitelj ima mogućnost dati novčani polog u iznosu visine jamstva traženom u prethodnom stavku.
11. Naručitelj ima pravo zatražiti aktiviranje jamstva za sve iznose za koje davatelj jamstva odgovara u skladu s izdanim jamstvom zbog povrede obveza od strane Izvršitelja, u skladu s odredbama jamstva i do visine iznosa na koje ono glasi. Prije postavljanja zahtjeva za naplatom jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će o tome obavijestiti Izvršitelja i u toj obavijesti navesti razlog aktiviranja jamstva. Naručitelj ima pravo naplate jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku neovisno o tome koji član zajednice je dao jamstvo i neovisno koji član je načinio propust u izvršenju ugovorenih usluga.
12. Ukoliko jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ostane neaktivirano, Naručitelj će ga Izvršitelju vratiti u roku od 30 dana od dana isteka jamstvenog roka sukladno Ugovoru o radovima.

**Članak 6. OBRAČUN I DOSPIJEĆE PLAĆANJA**

1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukupne isplate po ovom Ugovoru neće premašiti Ugovornu cijenu iz Članka 3. Ugovora, osim u slučaju produženja roka izvršenja usluge iz čl. 7 ovog Ugovora. Sva plaćanja temeljem ovog Ugovora bit će izražena u hrvatskim kunama (HRK). Naručitelj sredstva za financiranje osigurava temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (K.K.06.3.1.06.0001) – Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak između Posredničkog tijela razine 1 – Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Posredničkog tijela razine 2 – Fonda i Korisnika.
2. Vrijednost izvršenih Usluga obračunavat će se prema stvarno utrošenom i priznatom vremenu svakog od Stručnjaka na izvršenju Usluga koje su predmet Ugovora i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika. Izvršitelj će najkasnije do 5-og dana mjeseca koji slijedi obračunski mjesec dostaviti Naručitelju, odnosno Voditelju projekta, evidenciju rada u obračunskom mjesecu u tabličnom prikazu za svakog od stručnjaka. Voditelj projekta će u roku od najviše 5 dana od primitka evidencije rada Izvršiteljevih stručnjaka dostaviti primjedbe, komentare, upite za pojašnjenjem ili potpisom odobriti dostavljenu evidenciju. Naručitelj, odnosno Voditelj projekta će pratiti i provjeravati rad Izvršitelja, na osnovi čega će imati pravo ustegnuti plaćanje ili ga umanjiti sukladno rezultatima provjera rada Izvršitelja.
3. Plaćanje obavljenih Usluga će se vršiti temeljem ovjerenih mjesečnih privremenih i okončanog računa Izvršitelja. Uz privremene i okončani račun Izvršitelj će priložiti evidencije rada iz prethodnog stavka ovog članka, potpisane od strane Izvršitelja, Voditelja projekta i Naručitelja te financijski sažetak te izvješće o izvršenim i odobrenim uslugama s prilozima. Izvršitelj će mjesečne privremene i okončani račun dostaviti u roku od najviše 3 dana od dana ovjere evidencija Izvršiteljevog rada od strane Voditelja projekta.

Ukupan broj dana rada prikazanog u evidenciji rada ne može prijeći ukupan broj dana iz Priloga 4 za svakog od ključnih Stručnjaka, odnosno kumulativno za neključne Stručnjake. Ukoliko Izvršitelj procijeni da će zbog dinamike izvršenja usluge biti potrebna preraspodjela broja dana između stručnjaka, dostavit će Naručitelju, odnosno Voditelju projekta, detaljno obrazložen prijedlog preraspodjele radnih dana između Stručnjaka, potkrijepljen razlozima i dokazima opravdanosti prijedloga. Izvršitelj u obračunu vrijednosti izvršene Usluge može primijeniti obračun broja dana izvršene usluge prema predloženoj preraspodjeli tek nakon što je odobri Voditelj projekta. Ukupna Ugovorna cijena neće biti povećana predloženom, odnosno odobrenom, preraspodjelom broja radnih dana.

Izvršitelj je obvezan izdati, a Naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018).

1. U slučaju poremećaja planirane dinamike izvršenja predmetnog Ugovora zbog razloga za koje nije odgovoran Izvršitelj, a koji u konačnici mogu utjecati na produženje ugovorenog roka izvršenja Usluga, Naručitelj ili Voditelj projekta mogu izdati nalog za povećanjem ili smanjenjem planiranog angažmana ključnih stručnjaka i neključnog osoblja u određenom razdoblju. Naručitelj će izdati nalog najkasnije 15 dana prije početka kalendarskog mjeseca na kojeg se nalog odnosi.
2. Naručitelj se obvezuje dostavljene račune ovjeriti ili osporiti nakon njihovog primitka, te ovjereni i nesporni dio isplatiti u roku od 60 dana od dana primitka urednog i potpunog računa. U slučaju da dostavljeni račun nije prikladan za plaćanje jer ne sadrži sve potrebne elemente ili Izvršitelj nije priložio dokumentaciju određenu Ugovorom, Naručitelj će o istom obavijestiti Izvršitelja i zatražiti dostavu ispravnog računa i dokumentacije koja nedostaje. U slučaju postavljanja zahtjeva za ispravkom i dopunom računa, rokovi za odobrenje i plaćanje prestaju teći i nastavljaju se od trenutka zaprimanja urednog i potpunog računa.
3. U slučaju prekoračenja rokova za plaćanje određenih Ugovorom, Izvršitelj ima pravo na zatezne kamate u visini 6% godišnje. Zatezne kamate teku od prvog sljedećeg dana nakon isteka roka za plaćanja pa do isplate. Sva djelomična plaćanja koriste se prvo za pokriće kamata, a nakon toga glavnice.
4. Izvršitelj je obvezan račun za obavljene Usluge ispostaviti najviše jednom mjesečno. Izvršitelj je obvezan svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja, koje je prethodno ovjerio.
5. Plaćanja sukladno ovom članku vrše se na poslovni/e račun/račune Izvršitelja IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kod banke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

odnosno člana/članova zajednice Ponuditelja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kod banke\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ukoliko je primjenjivo)

1. Dio ugovora koji se daje u podugovor, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju/ima na broj računa iz članka 3 Ugovora.
2. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvršitelja za izvršenje ovog Ugovora.
3. Prije ili za vrijeme raskida Ugovora sukladno članku 14. Ugovora, Naručitelj može, kao mjeru opreza i bez prethodne obavijesti, zadržati ili obustaviti isplate.

**Članak 7. ROK IZVRŠENJA USLUGA**

1. Ugovorne strane su suglasne da je Datum početka i Datum završetka izvršenja Usluge definiran u Nalogu za početak izvršenja Usluga (sukladno nacrtu danom u Prilogu 3 Ugovora), kojeg izdaje Naručitelj ili Voditelj projekta. Naručitelj će Izvršitelju uputiti Nalog za početak izvršenja Usluga najkasnije u roku od 240 dana od datuma sklapanja Ugovora. Ukoliko Naručitelj niti u tom razdoblju ne dovrši postupak nabave radova, ugovorne strane mogu sporazumno produžiti ovo razdoblje.
2. Ukupan rok izvršenja Usluga je 61 mjesec, a obuhvaća 1 pripremni mjesec, 54 mjeseca Roka dovršetka po ugovoru o projektiranju i građenju te 6 mjeseci za završne aktivnosti, Okončanu situaciju i izvještavanja.
3. Usluge se smatraju izvršenim kada ih Izvršitelj u potpunosti izvrši i Naručitelju preda odgovarajuću dokumentaciju u svemu sukladno Prilogu 1.
4. Izvršitelj ima pravo na produženje roka iz stavka 1. ovog članka u slijedećim slučajevima:

* Uslijed nastupa više sile;
* Uslijed mjera predviđenih aktima tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;
* uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za privremenim prekidom izvršenja Usluga
* drugih opravdanih razloga koji nisu odgovornost Izvršitelja.

1. Za sve razloge produljenja roka iz stavka 4. ovog članka, prethodnu suglasnost mora dati Voditelj projekta, imenovan prema članku 9. stavku 3. ovog Ugovora.
2. Promjenu roka iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane moraju ugovoriti pisanim dodatkom ovom Ugovoru.
3. Ako Izvršitelj svojom krivnjom zakasni s ispunjenjem obveze koja čini predmet Ugovora u odnosu na rok iz stavka 1 ovog članka, Naručitelj je ovlašten naplatiti ugovornu kaznu za svaki započeti dan kašnjenja pa do urednog ispunjenja obveze koja čini predmet Ugovora. Dnevni iznos ugovorne kazne je 2‰ (dva promila) ukupne Ugovorne cijene, najviše do 10 % od Ugovorne cijene. Pravo Naručitelja na ugovornu kaznu ne utječe na ostala prava koja ima po Ugovoru.
4. Ukoliko Naručitelj pretrpi štetu koja je veća od 10% vrijednosti Ugovora, Naručitelj ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete koju je pretrpio krivnjom Izvršitelja.
5. U slučaju zakašnjenja iz odgovornosti Izvršitelja u odnosu na rok iz ovog članka za više od 50 dana, smatrati će se da takvo kašnjenje predstavlja grubo kršenje ugovorne obveze i osnovu za jednostrani raskid ugovora s trenutnim učinkom.
6. U slučaju da dođe do produženja trajanja ugovora o projektiranju i građenju, a da ovo produženje ugovora o projektiranju i građenju nije prouzročeno postupanjem Izvršitelja, Izvršitelj usluge ima pravo na naknadu radi ovako produženog roka. Okvirni ukupan iznos dodatne naknade odredit će Voditelj projekta unaprijed, procjenjujući potreban angažman svakog od stručnjaka razmjerno angažmanu u prethodnom razdoblju s usporedivim intenzitetom aktivnosti, te uzimajući u obzir neiskorišteni dio Ugovorne cijene slijedom postupanja prema odredbama čl. 6, stavka (4).
7. Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povećanje ugovora, u slučaju da je primjenjivo, neće se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke moraju ugovoriti dodatkom ugovoru.
8. Izvršitelj je u obavezi i nakon proteka roka za izvršenje ugovora, nakon što budu izdane Potvrde o preuzimanju i započne teći Jamstveni rok, biti na raspolaganju Naručitelju u slučaju pojave ili sumnje u pojavu nedostataka iz područja usluga koje je provodio i/ili u izvršenju obveza Izvođača iz ugovora o projektiranju i građenju nad kojima su se provodile predmetne usluge nadzora, i to za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka. Za svoju raspoloživost u navedenom periodu Izvršitelj dostavlja jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

**Članak 8. NAČIN IZVRŠENJA USLUGA**

1. Izvršitelj se obvezuje ispuniti Usluge stručno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o poslovima prostornog uređenja i gradnje, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakonom o obveznim odnosima, Zakona o radu, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti zraka i Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje i ostalim zakonima i drugim propisima koji uređuju područja projektiranja, stručnog nadzora i građenja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, te ostalim važećim tehničkim normativima i pravilima struke, kao i svim elementima definiranim Prilogom 1 i Prilogom 2 ovog Ugovora.
2. Izvršitelj se obvezuje obavijestiti Naručitelja o svim stručnjacima koje namjerava angažirati za izvršenje Usluga, osim Stručnjaka koji su navedeni u Prilogu 2 ovog Ugovora najkasnije u roku 28 dana od stupanja Ugovora na snagu.
3. Izvršitelj se obvezuje svim svojim stručnjacima osigurati svu potrebnu opremu i podršku kako bi im se omogućilo učinkovito izvođenje njihovih specifičnih dužnosti.
4. Ugovorna cijena iz čl. 4 Ugovora predstavlja svu naknadu za cjelokupan rad Izvršitelja u normalnom radnom vremenu utvrđenom u Prilogu 1, od 07:00 do 23:00 od ponedjeljka do subote, osim za vrijeme vjerskih i nacionalnih blagdana.
5. Izvršitelj će se radnim vremenom pridržavati zakona, propisa i običaja Republike Hrvatske.
6. Izvršitelj će sve informacije u vezi s Uslugama i Projektom je dužno staviti na raspolaganje i Voditelju projekta ili drugoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja.
7. Izvršitelj će Voditelju projekta i svakoj osobi koju za to Naručitelj ovlasti, dopustiti da ispita ili revidira podatke i dokumentaciju u vezi s Uslugama. Izvršitelj će napraviti njihove kopije tijekom i nakon pružanja Usluga.
8. Izvršitelj će u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponašanja svoje profesije kao i s potrebnom diskrecijom. Suzdržavat će se od javnih izjava u vezi s projektom ili Uslugama bez prethodnog pristanka Naručitelja. Naručitelja neće ni na koji način obvezati bez njegova prethodnog pisanog pristanka, te će tu obvezu jasno dati do znanja trećim stranama.
9. Izvršitelj će poštivati ljudska prava te će učiniti sve da ne povrijede političku, kulturnu i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.
10. Izvršitelj će poduzeti potrebne radnje kako bi financijski doprinos Europske unije dobio odgovarajući publicitet.
11. Izvršitelj i podugovaratelji neće zlorabiti dane im ovlasti za osobni probitak. Izvršitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji neće primati niti pristati primiti od bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pružanje ili propuštanje nekog čina u vezi s izvršenjem Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s Ugovorom. Izvršitelj će poštivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.
12. Isplate Izvršitelju od strane Naručitelja prema Ugovoru predstavljat će jedini prihod i korist koji on može steći u vezi s Ugovorom.

**Članak 9. OBVEZE NARUČITELJA**

1. Naručitelj se obvezuje, u najkraćem mogućem roku, bez dodatne naknade Izvršitelju staviti na raspolaganje sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvršenje predmeta ovog Ugovora.
2. Naručitelj će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na sve službene upite Izvršitelja, najkasnije u rokovima određenim ovim Ugovorom i ugovorom o projektiranju i građenju.
3. Naručitelj će, na temelju posebnog ugovora, imenovati Voditelja Projekta koji će biti ovlašten za komunikaciju s Izvršiteljem i praćenje izvršenja Usluga od strane Izvršitelja te će o tome pisano obavijestiti Izvršitelja u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora s Voditeljem Projekta. Voditelj Projekta će također biti odgovoran za koordinaciju verifikacije izvješća Izvršitelja.
4. Izvođač će Izvršitelju osigurati uredske prostore na Gradilištu, prema opisu i podjeli troškova navedenim u Prilogu 1.

**Članak 10. IMENOVANJE NADZORNIH INŽENJERA**

1. Izvršitelj se obvezuje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane Naručitelja, odnosno Voditelja projekta, pisanim putem imenovati predložene nadzorne inženjere i dostaviti imenovanje Naručitelju.
2. Nadzorni inženjeri smatrat će se imenovanim kada pisanim putem Naručitelj dostavi suglasnost na dostavljena imenovanja.
3. Imenovanje Voditelja tima (Glavni nadzorni inženjer – Stručnjak 1) i Koordinatora zaštite na radu (Stručnjak 9) u fazi izvođenja radova vrši Naručitelj na prijedlog Izvršitelja. Izvršitelj će pisanim putem prijedlog imenovanja Voditelja tima dostaviti Naručitelju u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane Naručitelja , odnosno Voditelja projekta.

**Članak 11. ZAMJENA STRUČNJAKA**

1. U slučaju da ponudom predloženi nadzorni inženjeri i ostali Stručnjaci nisu u mogućnosti pristupiti realizaciji ovog Ugovora, kao i u slučaju da je nužna zamjena nekog od nadzornih inženjera i ostalih Stručnjaka tijekom izvršenja Ugovora, tada Izvršitelj mora predložiti njihovu zamjenu. Predložene zamjene Stručnjaka (ključno osoblje) moraju imati najmanje jednake stručne kvalifikacije i specifična iskustva od Stručnjaka iz Priloga 2, odnosno svojim specifičnim iskustvom moraju osigurati najmanje jednak broj bodova koje su u postupku bodovanja prema kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude ostvarili Stručnjaci koje zamjenjuju. Predložene zamjene ostalih stručnjaka (neključno osoblje) moraju ispunjavati uvjete sposobnosti koji su definirani za neključno osoblje u Dokumentaciji o nabavi.
2. Izvršitelj je zamjenu dužan predložiti Naručitelju u roku od najviše 7 dana od dana utvrđivanja potrebe za zamjenom.
3. Izvršitelj mora na vlastitu inicijativu predložiti zamjenu u sljedećim slučajevima:
   1. u slučaju planiranog odsustva (npr. zbog korištenja godišnjeg odmora, itd.);
   2. u slučaju smrti, bolesti ili nesreće;
   3. ako zamjena stručnjaka postane nužna zbog bilo kojeg drugog razloga na koju Izvršitelj nema utjecaj (npr. ostavka, otkaz, itd.).
4. Zamjenu stručnjaka, Ugovaratelj mora predložiti u roku od:
   1. 45 dana prije prvog dana planiranog odsustva opisanog u točki a. prethodnog stavka;
   2. najviše 7 dana nakon nastupanja slučajeva opisanih u stavcima b. i c. prethodnog stavka.
5. Naručitelj je dužan odgovoriti na prijedlog Izvršitelja za zamjenom u roku od najviše 7 (sedam) dana od dostave prijedloga zamjene. U slučaju da Naručitelj odbije prijedlog zamjene, Izvršitelj mora u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju zamjene predložiti novu zamjenu.
6. Ukoliko Izvršitelj u rokovima navedenim u stavku 4 ovog članka ne predloži prihvatljivu zamjenu, Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno izvršenje ugovora.
7. Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili više Stručnjaka Izvršitelja u slijedećim okolnostima:
8. ako Stručnjak opetovano propušta obavljati radnje definirane Ugovorom,
9. ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost izvođaču radova u vezi s Ugovorom,
10. ako se pouzdano utvrdi da je Stručnjak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju ili nešto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvođača radova u vezi s ugovorom ili

Dodatni troškovi koji nastanu zamjenom Stručnjaka idu na teret Izvršitelja, a što između ostalog uključuje i snošenje troškova nastalih uslijed odbijanja nadležnih tijela koja nadziru korištenje sredstava financiranja ovog Ugovora i ugovora sa izvođačima koji su predmetom Usluga da odobre troškove koje je u ugovoru sa izvođačem odobrio neadekvatan Stručnjak u smislu stavka 1. ovog članka.

**Članak 12. PROVJERA I NADZOR IZVRŠENJA USLUGA**

1. Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj ima pravo na kontinuiranu provjeru izvršenja Usluga izravno ili posredstvom Voditelja projekta.
2. Izvršitelj je dužan izvještavati Voditelja projekta o svim pitanjima vezanim za izvršenja Usluga, eventualnim poteškoćama i nepredviđenim okolnostima. Ako bilo koji nepredviđeni događaj, djelovanje ili previd, izravno ili neizravno ometaju izvršavanje Ugovora, bilo djelomično ili u potpunosti, Izvršitelj će o navedenom bez odgode i na svoju vlastitu inicijativu obavijestiti Naručitelja. Obavijest mora uključivati opis problema, datum njegovog nastanka i mjere koje je Izvršitelj poduzeo ili namjerava poduzeti kako bi problem uklonio i osigurao potpunu usklađenost sa svojim obvezama iz ugovora.
3. Za izvješće ili drugi dokument Izvršitelja koji je podložan odobrenju Naručitelja, Naručitelj će odrediti razdoblje u kojem će ga Izvršitelj izmijeniti i/ili dopuniti sukladno primjedbama ili zahtjevima Naručitelja.
4. Izvršitelj je dužan pružati informacije i omogućiti pristup dokumentaciji svim tijelima koja sukladno institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obveze kontrole projekta.
5. Izvršitelj je dužan čuvati svu dokumentaciju tijekom razdoblja od 7 godina nakon posljednje primljene uplate sukladno Ugovoru. Ovi dokumenti uključuju svu dokumentaciju vezanu za prihode i rashode, svu opremu nužnu za provjeru pratećih dokumenata, uključujući evidenciju sati rada, platne liste ili račune za naknade isplaćene stručnjacima, račune i potvrde za sporedne troškove. U slučaju da Izvršitelj ne vodi takvu evidenciju, Naručitelj može, bez službene najave, primijeniti kaznu propisanu za kršenje ugovora sukladno odredbama ovog Ugovora.

**Članak 13. STUPANJE NA SNAGU I PRESTANAK UGOVORA**

1. Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim točkama o kojima u ovom ugovoru nije ništa navedeno i istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili obiju ugovornih strana, nemaju pravni učinak na ovaj Ugovor.
2. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama te dostavom jamstva iz članka 5. odnosno ispunjenjem Ako su ugovorne strane Ugovor potpisale na različiti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor potpisala posljednja ugovorna strana.
3. Ovaj Ugovor prestaje izvršenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.
4. Ugovor se može mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obiju ugovornih strana sukladno odredbama članaka 315. - 320. Zakona o javnoj nabavi te pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Izvršitelj će obrazložen i dokumentiran zahtjev za izmjenu dostaviti Naručitelju u pisanom obliku.
5. Izmjene i dopune Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane.

**Članak 14. RASKID OD STRANE NARUČITELJA**

1. Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Izvršitelju, ako:
2. Izvršitelj teško krši Ugovor propustima u izvršavanju svojih ugovornih obveza;
3. Izvršitelj ne poštuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj projekta sa zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u obavljanju svojih obveza prema Ugovoru, provedbu izvršenja što ozbiljno utječe na pravilno i pravodobno izvođenje Usluga;
4. Izvršitelj odbija ili zanemaruje provesti administrativne naloge koje mu daje Voditelj projekta;
5. Izvršitelj dodjeljuje Usluge u podugovor bez suglasnosti Naručitelja;
6. je Izvršitelj u stečaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je u dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je postupaka u vezi s gore navedenim, ili je u nekoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema zakonima i propisima Republike Hrvatske;
7. se dogodi neka organizacijska izmjena uključujući promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi ili kontroli Izvršitelja, osim ako je takva izmjena zabilježena u dodatku Ugovora;
8. Izvršitelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo ili osiguranje nije kadra poštovati svoje obveze;
9. je Izvršitelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Naručitelj može dokazati;
10. je Izvršitelj predmet pravomoćne presude za prijevaru, korupciju, uključenost u neku kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je takva ilegalna aktivnost štetna za financijske interese Naručitelja, Republike Hrvatske i/ili Europske unije;
11. Izvršitelj nije u mogućnosti osigurati prikladnu zamjenu za nekog od Stručnjaka,
12. Naručitelj utvrdi postojanje okolnosti opisanih člankom 322. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).
13. Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju da ne uspije dovršiti postupak nabave i sklopiti ugovor o projektiranju i građenju, nužnog uvjeta za izvršenje predmeta Ugovora, u rokovima koji omogućuju njegovo izvršenje u rokovima prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.
14. Voditelj projekta će, čim to nakon raskida bude moguće, potvrditi vrijednost Usluga i svih iznosa koje pripadaju Izvršitelju s datumom raskida.
15. Naručitelj neće biti dužan izvršiti bilo kakve daljnje uplate Izvršitelju sve dok Usluge ne budu dovršene. Nakon što su Usluge dovršene, Naručitelj će od Izvršitelja povratiti dodatne troškove, ako ih ima, za dovršetak Usluga, ili će platiti iznos koji još pripada Izvršitelju.
16. Ako Naručitelj raskine Ugovor po bilo kojoj osnovi navedenoj u prvom stavku ovog članka, imat će pravo naplatiti Izvršiteljevo jamstvo za uredno izvršenje ugovora.
17. Naručitelj može raskinuti Ugovor u svako doba pisanom obavijesti Izvršitelju uz otkazni rok od 15 dana od primitka obavijesti bez navođenja razloga raskida. Ako je do raskida došlo iz razloga koji se ne mogu pripisati krivnji Izvršitelju, višoj sili, slučaju, odnosno okolnostima izvan utjecaja Naručitelja, Izvršitelj će osim naknade za već izvršeni dio Usluge moći tražiti i naknadu pretrpljene štete u smislu obične štete, ali ne i izmakle koristi. U slučaju raskida Ugovora po osnovi iz ovog stavka, sva međusobna potraživanja ugovornih strana dospijevaju na naplatu s danom nastupa pravnih posljedica raskida ugovora

**Članak 15. RASKID OD STRANE IZVRŠITELJA**

1. Izvršitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Naručitelju, uz ostavljanje primjerenog roka od minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:

* Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;
* Naručitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okončanoj situaciji u roku od 45 dana nakon isteka Ugovorom određenog roka za plaćanje;
* Naručitelj dosljedno propušta vršiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;
* Naručitelj obustavi napredak Usluga ili bilo koji njihov dio za više od 180 dana iz razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati kršenju Ugovora ili neobavljanju Usluga od strane Izvršitelja.

1. Naručitelj i Izvršitelj raskidom ne gube prava prema Ugovoru, a koja nisu vezana za raskid.
2. U slučaju takvog raskida, Naručitelj će Izvršitelju platiti za svaki gubitak ili štetu koju je Izvršitelj pretrpio. Takva dodatna plaćanja ne smiju biti takva da ukupne uplate premaše iznos Ugovorne cijene, naveden u članku 4. Ugovora.

**Članak 16. POVJERLJIVI PODACI**

1. Izvršitelj se obvezuje da neće, bez pisanog pristanka Naručitelja, priopćiti povjerljivi podatak bilo kojoj neovlaštenoj osobi. Izvršitelj se obvezuje da će čuvati povjerljivost podataka i dokumenata koji su povezani s izvršenjem Ugovora te da ih neće učiniti dostupnim trećim osobama u svrhe koje nisu povezane s izvršenjem Ugovora bez prethodnog pristanka Naručitelja. Izvršitelj će i nakon završetka ugovora biti vezan ovom preuzetom obvezom te će osigurati da ista obveza vrijedi i za njegovo osoblje. Za korištenje ugovora kao reference u svrhu preporuke na tržištu ili podnošenja ponude na nadmetanjima nije potrebno prethodno odobrenje Naručitelja.
2. Povjerljivim se smatraju oni podaci na čiju je povjerljivost Naručitelj u pisanoj formi ili usmeno upozorio Izvršitelja, podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stručnjaka mogli prouzročiti štetne posljedice za Naručitelja te podaci koji su po važećim propisima povjerljivi.
3. Izvršitelj odgovara Naručitelju za svoje sadašnje i bivše suradnike zbog povrede odredbi ovog članka.
4. Svi osobni podaci uključeni u Ugovor biti će obrađeni u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18). Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu izvođenja, upravljanja i praćenja Ugovora od strane Naručitelja.
5. Sva dokumentacija kao što su mape, dijagrami, crteži, specifikacije, planovi, statistički podaci, izračuni, nacrti i podaci iz baza podataka, računalni programi i svi pomoćni zapisi ili materijali koje je Izvršitelj stekao, kompilirao ili pripremio tijekom izvršavanja Ugovora, smatrat će se vlasništvom Naručitelja. Nakon što izvrši Ugovor, Izvršitelj ih ne smije upotrebljavati u svrhe koje nisu u svezi s Ugovorom, osim u slučaju da mu Naručitelj isto prethodno odobri.

**ČLANAK 17. SUKOB INTERESA**

1. Izvršitelj se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvođenje Ugovora. Takav sukob interesa može proizaći posebice kao rezultat ekonomskog interesa, političkog ili nacionalnog afiniteta, obiteljskih i emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajedničkog interesa. Svaki sukob interesa do kojeg može doći tijekom izvođenja Ugovora bit će bez odlaganja dojavljen u pisanom obliku Naručitelju. U slučaju takvog sukoba, Izvršitelj će smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga razriješio.
2. Naručitelj pridržava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te može zatražiti da se poduzmu dodatne mjere ako je potrebno. Izvršitelj će osigurati da njegovo osoblje, uključujući i upravu, ne dođe u situaciju koja može voditi do sukoba interesa. Neovisno o svojoj obvezi prema Ugovoru, Izvršitelj će smjesta i bez naknade od Naručitelja, zamijeniti svakog člana svog osoblja koji bude izložen takvoj situaciji.
3. Izvršitelj će ograničiti svoju ulogu u vezi s projektom na pružanje Usluga opisanih u Ugovoru.

**ČLANAK 18. VIŠA SILA**

1. Neće se smatrati da ijedna strana krši svoje obveze prema Ugovoru ako je izvršavanje takvih obveza spriječeno okolnostima više sile do kojih dođe nakon što Ugovor stupi na snagu.
2. Izraz viša sila, kao što ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredviđene događaje koji utječu na mogućnost Izvršitelja u izvršenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje ispravno postupanje obiju strana ne može prevladati, kao što su štrajkovi, izgredi, nemiri i neredi od strane osoba koje nisu osoblje Izvršitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, građanski nemiri, eksplozije.
3. Bez obzira na odredbe Ugovora, Izvršitelj neće biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid zbog kršenja ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kašnjenje u izvođenju ili kakav drugi propust u izvršavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat događaja više sile.
4. Ako bilo koja od strana bude smatrala da je došlo do okolnosti više sile koja može utjecati na izvođenje njezinih obveza, ona će smjesta o tome obavijestiti drugu stranu i Voditelja projekta dajući pojedinosti o prirodi, vjerojatnom trajanju te vjerojatnim učincima tih okolnosti. Osim ako Voditelj projekta ne naloži drukčije u pisanom obliku, Izvršitelj će nastaviti obavljati svoje obveze prema ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te će tražiti sva razumna alternativna rješenja za izvođenje svojih obveza, a koja nisu spriječena događajem više sile. Izvršitelj neće posegnuti za takvim alternativnim sredstvima osim ako mu to ne naloži Voditelj projekta.
5. Ako je neka od ugovornih strana višom silom spriječena ili će biti spriječena obavljati obveze iz ovog Ugovora, svaka od strana imati će pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14 (četrnaest) dana nakon što je strana saznala za događaj ili okolnost koja predstavlja višu silu. Nakon što druga ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7 (sedam) dana, ugovorne strane će biti oslobođene od izvršavanja svojih obveza za vrijeme trajanja više sile. Ukoliko druga ugovorna strana ne odgovori u navedenom roku, smatrati će se da je obavijest prihvaćena.
6. Ako je došlo do okolnosti više sile te ako se okolnosti više sile nastave u ukupnom trajanju od 140 dana, tada svaka ugovorna strana može drugoj dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom slučaju, raskid će stupiti na snagu 7 dana nakon što je poslana takva obavijest.

**Članak 19. PRIJENOS UGOVORA**

1. Izvršitelj ne smije prenositi ovaj Ugovor trećoj osobi tako da će se svaki pokušaj prijenosa smatrati ništavim.

**Članak 20. PRILOZI**

1. Sastavni dio ovog Ugovora su:

* Prilog 1: Knjiga 3 - Projektni zadatak iz Dokumentacije o nabavi
* Prilog 2: Knjiga 1- Upute ponuditeljima
* Prilog 3: Ponuda Izvršitelja
* Prilog 4: Nacrt predloška Naloga za početak izvršenja usluga
* Prilog 5: Troškovnik s ispunjenim cijenama

**Članak 21. SPOROVI**

1. Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane će rješavati sporazumno.
2. U slučaju nastanka spora jedna će ugovorna strana o tome obavijestiti drugu pisanim putem, navesti koje je njeno stajalište vezano uz spor kao i koje rješenje predlaže, te zatražiti da se spor riješi mirnim putem, odnosno putem pregovora. Druga će strana na tako izneseni prijedlog za mirno rješavanje spora odgovoriti u roku od 30 dana od primitka obavijesti, te će pritom navesti koje je njeno stajalište vezano za spor. Vremensko razdoblje za postizanje mirnog rješenja putem pregovora bit će najduže 60 dana od dana primitka obavijesti kojom se traži mirno rješavanje spora.
3. Smatrat će se da pokušaj mirnog rješavanja spora nije uspio:
   1. ako jedna ugovorna strana ne pristane na prijedlog druge strane da se spor pokuša riješiti mirnim putem,
   2. ako jedna ugovorna strana na takav prijedlog ne odgovori na vrijeme,
   3. ako mirno rješenje ne bude postignuto u ugovorenom vremenskom razdoblju od 60 dana ili
   4. ako jedna ugovorna strana odustane od pregovora za vrijeme njihovog trajanja.

Ako stranke ne postignu ili ne pokušaju postići sporazum iz stavka 1. ovog članka, svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

1. Uz razloge za pobijanje pravorijeka određene važećim Zakonom o arbitraži, pravorijek se može pobijati i tužbom pred nadležnim sudom ako stranka koja ga pobija sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi za nju mogao biti donesen povoljniji pravorijek da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni prije zaključenja raspravljanja koje je prethodilo donošenju pobijanog pravorijeka. Ovaj razlog može se isticati samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti u arbitražnom postupku.

**Članak 22. OSIGURANJA**

1. U roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora Izvršitelj će dostaviti Naručitelju i održavati punu policu osiguranja za nadoknadu štete koja može nastati tijekom razdoblja provedbe aktivnosti. Polica treba pokrivati sljedeće:
   1. profesionalnu odgovornost Izvršitelja za slučaj nastanka štete kod ispunjenja ugovornih obveza;
   2. odgovornost Izvršitelja u pogledu bolesti i nesreća na radu koje zadese njegove zaposlenike, uključujući troškove povrata u domovinu zbog zdravstvenih razloga;
   3. gubitak ili štetu na opremi Naručitelja ili trećih osoba koja se koristi za izvršenje ugovora;
   4. građansku odgovornost u slučaju nesreće koja je rezultat izvršenja Ugovora, a štetu su pretrpjeli treći ili Naručitelj i bilo koji zaposlenik Naručitelja.
   5. slučajnu smrt ili trajnu nesposobnost koja proizlazi iz tjelesne ozljede koja je nanesena u vezi s Ugovorom.
2. Polica osiguranja mora glasiti, odnosno biti vinkulirana u korist Naručitelj na iznos vrijednosti ovog Ugovora,.

**Članak 23. ZAVRŠNE ODREDBE**

1. Osobni podaci fizičkih osoba štite se te se s njima postupa sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Osobni će se podaci prikupljati, koristiti i obrađivati isključivo u svrhu izvršavanja prava i obveza određenih ugovorom te provođenja kontrole Naručitelja nad izvršavanjem Ugovora, što ne utječe na mogućnost dostave tih podataka tijelima nadležnim za obavljanje nadzornih i inspekcijskih poslova sukladno primjenjivim propisima. Osobni podaci neće se dostavljati trećim, neovlaštenim osobama, ukoliko to nije sukladno naznačenoj svrsi obrade osobnih podataka. U slučaju povrede prava na zaštitu osobnih podataka zaštita se ostvaruje pri nadležnom tijelu sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
2. Ovaj Ugovor je napisan u 4 (četiri) izvorna primjeraka, od kojih dva (dva) primjerka zadržava Naručitelj, a 2 (dva) primjerka Izvršitelj.

**Za i po ovlaštenju Izvršitelja**: **Za i po ovlaštenju Naručitelja:**

Ime i prezime, stručno zvanje: Ime i prezime, stručno zvanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funkcija: Funkcija:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Direktor

Potpis: Potpis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Br. ugovora: KLASA:

URBOJ:

**Prilog 4:**

**Nalog za početak izvršenja usluga**

(Naziv i adresa Izvršitelja)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(u nastavku: Izvršitelj) koje zastupa \_\_\_

Nalog broj:\_\_\_\_\_

Poštovani,

Sukladno stavku 1. članka 5. Ugovora o uslugama nadzora nad provedbom projekta „SANACIJA JAME SOVJAK“ po ovlaštenju Naručitelja FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVIOST, RADNIČKA CESTA 80, 10 000 ZAGREB, OIB: 85828625994 (u nastavku: Naručitelj) koje zastupa Direktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, izdajem Nalog za početak izvršenja usluga.

Izvršenje usluga počinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga.

Datum početka pružanja usluga je \_\_\_\_\_\_\_\_.

Datum završetka izvršenja usluga je \_\_\_\_\_\_\_\_.

**Za i po ovlaštenju Naručitelja:**

Ime i prezime, stručno zvanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funkcija:

Voditelj projekta

Potpis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Knjiga 2**

**Dio 2**

**Obrasci**

**OGLEDNI OBRAZAC SREDSTVA OSIGURANJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA – BANKARSKA GARANCIJA NA PRVI POZIV**

*< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >*

Ugovor broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv Ugovora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i adresa Korisnika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kojega Ugovor definira kao Naručitelja).

Na pažnju: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (definiran u Ugovoru kao Naručitelj).

Obaviješteni smo da je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1) (u daljnjem tekstu "Nalogodavac") vaš Izvođač iz navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (*naziv banke*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se ovime bezuvjetno, neopozivo obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („garantirani iznos", riječima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) po našem primitku vašeg prvog pisanog zahtjeva i vaše pisane izjave (u zahtjevu) u kojima stoji:

(a) da Nalogodavac krši svoje obveze (obvezu) iz Ugovora.

Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati potpis od strane ovlaštene osobe. Ovjereni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana dulji od očekivanog datuma završetka važenja Ugovora) („datum isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama.

Obaviješteni smo da Korisnik može zahtijevati da mu Nalogodavac produži garanciju ako Potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti rečeni garantirani iznos nakon što, u rečenom razdoblju od 28 dana, primimo vaš pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da Potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana, iz razloga koji se mogu pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produžena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo Republike Hrvatske te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane Međunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funkcija/položaj potpisnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pečat institucije:

**OGLEDNI OBRAZAC SREDSTVA OSIGURANJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

*< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >*

Naziv projekta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj projekta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identifikacijski broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ugovor broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kratak opis Ugovora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i adresa Korisnika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kojega Ugovor definira kao Naručitelja).

Na pažnju: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (definiran u Ugovoru kao Naručitelj).

Obaviješteni smo da je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu „Nalogodavac") vaš Izvođač temeljem navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da će korisnik garancije pribaviti Garanciju banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini 5% (pet posto) Ugovorne cijene, a najviše do iznos od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kn (slovima:\_\_\_\_\_), kojem banka garantira plaćanje u cijelosti ili djelomično u slučaju da nalogodavac ne ispuni ugovorne obveze na način kako ih je preuzeo.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se ovime neopozivo obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („garantirani iznos", riječima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) po našem primitku vašeg pismenog zahtjeva i vaše pisane izjave u kojoj stoji:

(a) da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni određeni nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka).

U svakom trenutku, naša odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos sukladno Članku 11.1. Ugovora, a čija je kopija dostavljena nama.

Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati vaš potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane vaših bankara ili javnog bilježnika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 70 dana nakon očekivanog isteka Jamstvenog roka) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („datum isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo Republike Hrvatske te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758, s tim da popratna izjava iz članka 15. stavak a. navedenih pravila nije potrebna, od strane Međunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funkcija/položaj potpisnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pečat institucije:

1. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, moraju biti navedeni svi članovi zajednice. [↑](#footnote-ref-1)